# Definiciones para la estimación del proyecto

## Tamaño de la plataforma de seguimiento operativo

### Métricas orientadas al tamaño de la plataforma (MOT)

### Métricas orientadas a la función de la plataforma (MOF)

## Complejidad técnica y funcional de la plataforma

## Estabilidad de los requisitos del sistema

La estabilidad de los requisitos representa el nivel de cambio esperado en las necesidades funcionales y no funcionales de la Plataforma Inteligente de Seguimiento Operativo y Productividad en Trabajo Remoto durante su desarrollo.

Para este proyecto, los requisitos se consideran de estabilidad media. Las funciones principales relacionadas con autenticación, control de acceso, gestión de usuarios, configuración de jornadas laborales, inicio y cierre de jornada, monitoreo de aplicaciones, detección de inactividad, almacenamiento de eventos y visualización de información se consideran relativamente estables, debido a que responden directamente al problema identificado.

Sin embargo, existen funcionalidades con una mayor probabilidad de cambio. Entre ellas se encuentran la captura de evidencias, uso de cámara, ubicación referencial, comunicación en tiempo real, reglas avanzadas de alertas, generación de reportes especializados y mecanismos de clasificación automática de productividad. Estas funcionalidades pueden modificarse según las decisiones técnicas del equipo, el tiempo disponible, las políticas internas de privacidad, la aceptación de los usuarios y las restricciones operativas.

Para controlar los cambios, el equipo establecerá una línea base de requisitos antes del inicio de cada Sprint. Toda solicitud de cambio deberá ser registrada, analizada y priorizada por el Product Owner antes de incorporarse al Product Backlog o Sprint Backlog.

La volatilidad de requisitos se medirá mediante la siguiente fórmula:

Índice de volatilidad de requisitos =

(Requisitos añadidos + requisitos modificados + requisitos eliminados) / Total de requisitos base × 100

Un valor bajo indicará que los requisitos se mantienen estables; un valor elevado mostrará que los cambios pueden afectar la planificación, las estimaciones, el esfuerzo y el cumplimiento de los objetivos del Sprint.

Como estrategia de control, el proyecto priorizará las funcionalidades esenciales relacionadas con jornada laboral, autenticación, roles, monitoreo de aplicaciones, detección de inactividad, almacenamiento y sincronización de eventos, historial de actividad y dashboard básico. Las funciones sensibles o avanzadas, como cámara, ubicación, capturas de pantalla y registro de voz, serán desarrolladas únicamente cuando exista viabilidad técnica, autorización organizacional y consentimiento informado.

## Objetivos de la plataforma

### Objetivo general de la plataforma

Establecer las condiciones funcionales, organizativas y de control necesarias para el desarrollo de una Plataforma Inteligente de Seguimiento Operativo y Productividad en Trabajo Remoto, que permita centralizar la información relacionada con la jornada laboral, las actividades realizadas, los períodos de inactividad, los reportes y las incidencias relevantes, facilitando la supervisión responsable, la organización del trabajo y la toma de decisiones dentro de las organizaciones.

### Objetivos específicos de la plataforma

- Analizar las necesidades relacionadas con la supervisión y organización del trabajo remoto, con el propósito de identificar dificultades en el control de horarios, seguimiento de actividades, comunicación operativa y evaluación de productividad.

- Definir los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma, asegurando que la solución responda a las necesidades reales de trabajadores, supervisores y administradores.

- Establecer los mecanismos necesarios para registrar el inicio, pausa, reanudación y finalización de la jornada laboral de los trabajadores, permitiendo contar con información ordenada sobre el cumplimiento de horarios.

- Diseñar una solución que permita registrar y organizar información sobre las actividades realizadas durante la jornada, tales como el uso de aplicaciones, períodos de inactividad y navegación autorizada, respetando las políticas internas de la organización.

- Definir los roles y niveles de acceso de los usuarios, garantizando que cada trabajador, supervisor o administrador pueda acceder únicamente a las funciones e información correspondientes a sus responsabilidades.

- Establecer mecanismos de seguimiento que permitan a supervisores y administradores consultar el estado de los trabajadores, revisar jornadas laborales, identificar incidencias y dar seguimiento a situaciones relevantes.

- Diseñar reportes, indicadores y paneles de consulta que permitan visualizar información sobre productividad, tiempo activo, tiempo inactivo, cumplimiento de jornada y eventos relevantes para apoyar la toma de decisiones.

- Establecer mecanismos de comunicación y notificación que faciliten la interacción operativa entre trabajadores, supervisores y administradores ante cambios, alertas o situaciones que requieran atención.

- Definir medidas de seguridad, privacidad y trazabilidad para proteger la información registrada por la plataforma, garantizando que el acceso a datos sensibles se realice de forma controlada y autorizada.

- Establecer criterios para el uso responsable de funcionalidades sensibles, como capturas de pantalla, ubicación referencial, cámara o registro de voz, asegurando que su aplicación dependa de políticas organizacionales, autorización y consentimiento informado.

- Organizar la plataforma en módulos que permitan incorporar nuevas funcionalidades de manera progresiva, evitando que el crecimiento del sistema afecte el funcionamiento de las funciones principales.

- Preparar mecanismos de validación y seguimiento del proyecto, definiendo criterios de aceptación, pruebas y evidencias que permitan comprobar que las funcionalidades desarrolladas responden a los objetivos establecidos.

- Establecer una estrategia de documentación que incluya información funcional, técnica y operativa, facilitando la comprensión del sistema, su uso, mantenimiento y posible evolución futura.

## Requerimientos principales del sistema

Los requerimientos principales definen las capacidades esenciales que debe ofrecer la Plataforma Inteligente de Seguimiento Operativo y Productividad en Trabajo Remoto. Estos requerimientos sirven como base para la estimación del proyecto, la planificación de Sprints y la validación de los incrementos desarrollados.

### Requerimientos funcionales principales

| Código | Requerimiento funcional |
| --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe permitir el inicio de sesión de trabajadores desde la aplicación de escritorio. |
| RF-02 | El sistema debe permitir el inicio de sesión de supervisores y administradores desde el panel web. |
| RF-03 | El administrador debe poder crear, editar, consultar, activar y desactivar usuarios. |
| RF-04 | El sistema debe administrar roles y permisos para restringir acciones según el tipo de usuario. |
| RF-05 | El administrador debe poder crear, editar y asignar jornadas laborales a trabajadores. |
| RF-06 | El trabajador debe poder iniciar, pausar, reanudar y finalizar su jornada laboral. |
| RF-07 | La aplicación de escritorio debe registrar la aplicación y ventana activa durante una jornada laboral activa. |
| RF-08 | El sistema debe detectar períodos de inactividad mediante ausencia de interacción de teclado o ratón. |
| RF-09 | El sistema debe registrar navegación autorizada y relacionarla con el trabajador y la jornada correspondiente. |
| RF-10 | La aplicación de escritorio debe almacenar eventos temporalmente cuando no exista conexión y sincronizarlos cuando el servicio esté disponible. |
| RF-11 | El panel web debe permitir consultar jornadas, aplicaciones utilizadas, inactividad, navegación y productividad por trabajador. |
| RF-12 | El sistema debe generar alertas ante reglas configuradas de inactividad, uso de aplicaciones no laborales u otros eventos relevantes. |
| RF-13 | El sistema debe permitir generar reportes de actividad, productividad, inactividad y alertas. |
| RF-14 | El sistema debe registrar acciones administrativas relevantes en una bitácora de auditoría. |
| RF-15 | El sistema debe permitir enviar notificaciones o mensajes operativos entre supervisores y trabajadores. |
| RF-16 | Las funciones de captura de pantalla, cámara, ubicación o voz solo podrán ejecutarse cuando estén autorizadas por las políticas de privacidad establecidas. |

### 4.5.2. Requerimientos no funcionales principales

| Código | Requerimiento no funcional |
| --- | --- |
| RNF-01 | La plataforma debe utilizar autenticación segura y control de acceso basado en roles. |
| RNF-02 | La comunicación entre aplicación de escritorio, panel web y backend debe realizarse mediante canales seguros. |
| RNF-03 | Las contraseñas no deben almacenarse en texto plano. |
| RNF-04 | El sistema debe registrar acciones relevantes de administración, cambios de configuración y acceso a información sensible. |
| RNF-05 | La aplicación de escritorio debe continuar registrando eventos esenciales durante interrupciones temporales de Internet. |
| RNF-06 | El sistema debe evitar duplicar eventos durante procesos de reintento o sincronización. |
| RNF-07 | La interfaz debe ser comprensible para trabajadores, supervisores y administradores con conocimientos básicos de informática. |
| RNF-08 | La arquitectura debe permitir crecimiento modular sin requerir rediseñar completamente los componentes existentes. |
| RNF-09 | Los módulos sensibles deben aplicar principios de consentimiento, minimización de datos y control de acceso. |
| RNF-10 | La aplicación de escritorio debe ser compatible con Windows y el panel web con navegadores modernos. |

Los requerimientos detallados, las historias de usuario, los criterios de aceptación y las prioridades se mantendrán en el Product Backlog y Sprint Backlog del proyecto.

## Requerimientos de rendimiento

## Requerimientos de fiabilidad y disponibilidad

## Restricciones técnicas, operativas y legales

## Interfaces externas e integraciones del sistema

## Métodos de estimación del proyecto

### Estimación mediante valor esperado

### Estimación mediante COCOMO II

#### Identificación y cálculo de puntos objeto

#### Estimación de la productividad del equipo

#### Estimación del esfuerzo de desarrollo

#### Estimación del costo del proyecto

### Estimación mediante la ecuación del software

#### Cálculo del tiempo mínimo de desarrollo

#### Cálculo del esfuerzo total de desarrollo

#### Aplicación de la ecuación del software a la plataforma

## Análisis de riesgos del proyecto

### Identificación de riesgos técnicos, operativos y de seguridad

### Estimación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos

### Evaluación del impacto de los riesgos

### Plan de prevención, mitigación y contingencia

## Planificación del tiempo de desarrollo

### Diagrama de Gantt del proyecto

### Diagrama PERT y determinación de la ruta crítica

## Tabla de recursos del proyecto

### Recursos humanos

### Recursos tecnológicos

### Recursos de infraestructura y servicios

### Recursos económicos estimados

## Organización interna del equipo de desarrollo

### Estructura y roles del equipo

El proyecto se desarrolla mediante una organización colaborativa basada en Scrum. El equipo está conformado por seis integrantes que participan en actividades de análisis, planificación, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y validación de la plataforma.

Los roles Scrum pueden asignarse o rotarse según la planificación de cada Sprint. No obstante, las responsabilidades técnicas y documentales de cada integrante se mantienen registradas dentro de la planificación general del proyecto.

| Integrante | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Nelson Chumacero Miranda | Métricas de tamaño y función, complejidad del proyecto y estimación mediante valor esperado. |
| Trevor Félix Calero Suyo | Estabilidad de requisitos, objetivos, requerimientos, organización interna y mecanismos de seguimiento y control. |
| Letizia Mendieta Albán | Rendimiento, fiabilidad, restricciones, interfaces externas y recursos del proyecto. |
| Nathalia Ardaya Campos | Estimación mediante COCOMO II e identificación y probabilidad de riesgos. |
| Luis David Guzmán Rojas | Ecuación del software, impacto de riesgos, plan de mitigación, Gantt y PERT. |
| Marcelo Jiménez Peña | Apoyo en análisis, desarrollo, pruebas, documentación, integración y validación de entregables. |

### Responsabilidades de los integrantes

Cada integrante es responsable de cumplir las actividades asignadas dentro del Sprint Backlog, mantener actualizada la información relacionada con sus tareas y comunicar oportunamente cualquier impedimento, riesgo o retraso que pueda afectar el avance del proyecto.

El equipo de desarrollo participa de manera conjunta en las decisiones técnicas importantes, revisión de código, pruebas de integración, revisión de documentación y validación de entregables. Esto permite evitar que el conocimiento quede concentrado en un solo integrante y reduce la dependencia individual dentro del proyecto.

### Canales de comunicación y coordinación

La coordinación del equipo se realizará mediante reuniones Scrum, mensajería grupal, repositorios de código, documentos compartidos y tablero de tareas.

Los canales de comunicación deberán utilizarse para:

- Informar avances y tareas terminadas.

- Reportar impedimentos técnicos u operativos.

- Coordinar integraciones entre backend, panel web y aplicación de escritorio.

- Registrar decisiones relacionadas con requisitos, arquitectura, riesgos y entregables.

- Compartir evidencias de pruebas y revisiones.

Las decisiones relevantes deberán quedar registradas en actas, documentos compartidos, issues, tareas del tablero o mensajes oficiales del grupo.

### Gestión de entregables y toma de decisiones

Los entregables principales del proyecto incluyen código fuente, diagramas, documentación técnica, historias de usuario, criterios de aceptación, scripts de base de datos, evidencias de pruebas, reportes de Sprint y presentaciones.

Antes de considerar un entregable como finalizado, el equipo deberá verificar que cumpla con los criterios definidos, tenga evidencia de funcionamiento y haya sido revisado por los integrantes correspondientes.

Las decisiones de prioridad funcional serán aprobadas por el Product Owner del Sprint. Las decisiones técnicas serán discutidas por el equipo de desarrollo, considerando impacto, viabilidad, seguridad, tiempo disponible y dependencia con otros módulos.

## Mecanismos de seguimiento y control del proyecto

### Seguimiento del Sprint Backlog

Al inicio de cada Sprint se seleccionarán los elementos prioritarios del Product Backlog que formarán parte del Sprint Backlog. Cada elemento deberá contar con una descripción, responsable, estimación, prioridad, criterios de aceptación y estado de avance.

El Sprint Backlog se revisará continuamente para identificar tareas pendientes, bloqueadas, en revisión o completadas.

### Control del avance de tareas

El avance de las tareas se controlará mediante un tablero de trabajo con los siguientes estados:

| Estado | Descripción |
| --- | --- |
| Pendiente | La tarea aún no fue iniciada. |
| En progreso | La tarea está siendo desarrollada. |
| En revisión | La tarea fue terminada y requiere validación o pruebas. |
| Completada | La tarea cumple los criterios de aceptación. |
| Bloqueada | La tarea no puede avanzar por una dependencia, error o falta de información. |

El equipo revisará periódicamente el tablero para detectar retrasos y redistribuir tareas cuando sea necesario.

### Control de versiones y cambios

El código fuente y la documentación serán almacenados en repositorios con control de versiones. Cada cambio deberá registrarse mediante commits descriptivos y, cuando corresponda, revisarse antes de integrarse a la rama principal.

Todo cambio de alcance, requisito o criterio de aceptación deberá ser registrado y analizado antes de incorporarse al Sprint Backlog. El Product Owner evaluará la prioridad del cambio y el equipo analizará su efecto sobre tiempo, esfuerzo, riesgos y dependencias.

### Seguimiento de errores y defectos

Los errores detectados durante desarrollo o pruebas deberán registrarse indicando:

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | Código único de la incidencia. |
| Descripción | Explicación clara del problema detectado. |
| Módulo afectado | Componente donde ocurre el error. |
| Severidad | Crítica, alta, media o baja. |
| Responsable | Integrante encargado de resolverlo. |
| Estado | Pendiente, en progreso, en revisión o resuelto. |
| Evidencia | Captura, pasos de reproducción, registro o resultado de prueba. |

Los defectos críticos tendrán prioridad cuando afecten autenticación, seguridad, jornada laboral, sincronización de eventos, pérdida de datos o acceso no autorizado.

### Verificación y validación de entregables

La verificación permitirá comprobar que cada módulo fue desarrollado de acuerdo con los requisitos, criterios de aceptación y diseño técnico definidos.

La validación permitirá confirmar que el incremento entregado satisface la necesidad del usuario o del Product Owner.

Para considerar una funcionalidad como completada, deberá cumplirse lo siguiente:

- La funcionalidad implementa los criterios de aceptación definidos.

- Las pruebas principales fueron ejecutadas.

- No existen errores críticos conocidos.

- El código y la documentación están actualizados.

- Existe evidencia de funcionamiento.

- El Product Owner o responsable correspondiente revisó el resultado.

### Indicadores de seguimiento del proyecto

| Indicador | Forma de medición |
| --- | --- |
| Cumplimiento del Sprint | Historias completadas respecto a historias comprometidas. |
| Velocidad del equipo | Puntos de historia completados por Sprint. |
| Esfuerzo estimado y real | Horas previstas comparadas con horas ejecutadas. |
| Incidencias abiertas | Cantidad de defectos pendientes por Sprint. |
| Calidad de entregables | Cumplimiento de criterios de aceptación y resultados de pruebas. |
| Volatilidad de requisitos | Requisitos añadidos, modificados o eliminados respecto a la línea base. |
| Riesgos activos | Riesgos no resueltos con probabilidad o impacto alto. |

### Informes de avance y revisión de resultados

Al finalizar cada Sprint se elaborará un informe de avance que incluya las funcionalidades completadas, tareas pendientes, incidencias detectadas, riesgos activos, evidencias de pruebas y lecciones aprendidas.

También se realizará una Sprint Review para presentar los incrementos desarrollados y recibir retroalimentación. Posteriormente, se realizará una Sprint Retrospective para identificar mejoras relacionadas con organización, comunicación, herramientas, estimaciones y calidad del trabajo.

Las conclusiones y acciones de mejora definidas en estas reuniones serán consideradas en la planificación del siguiente Sprint.